1. Chốt phạm vi PoC

Đầu tiên cần khóa scope để tránh làm quá rộng. Theo tài liệu, bạn đã xác định rõ:

- nguồn dữ liệu là OneDrive

- metadata nghiệp vụ được suy luận từ folder path + file name + AI enrichment

- vector DB chỉ giữ field phục vụ filter, security, ranking, citation, reindex

- bắt buộc có pre-filter theo ACL, deleted, retention_status trước retrieval.

Legal_RAG_Metadata_Onedrive_End…

Vậy PoC nên giới hạn như sau:

- chỉ 1–2 loại file: PDF, DOCX

- chỉ 1 domain tài liệu trước: ví dụ contract/memo

- chỉ 1 tập rule metadata trước: client_id, matter_id, document_type, language, acl_groups

- chỉ 1 luồng query cơ bản: hỏi đáp + citation

- chưa làm compliance sâu, chưa làm legal_hold, chưa làm policy phức tạp. Điều này cũng khớp với khuyến nghị PoC trong tài liệu.

Legal_RAG_Metadata_Onedrive_End…

2. Biến tài liệu thành backlog kỹ thuật

Từ kiến trúc trong file, bạn nên tách thành 7 workstream:

A. Source connector

Làm service đọc OneDrive qua Graph API để lấy:

- file list

- path

- webUrl / driveItem.id

- eTag/cTag

- mimeType

- created/modified

- permissions.

Legal_RAG_Metadata_Onedrive_End…

Output của bước này là record chuẩn hóa cho Layer 1.

B. Document registry

Tạo bảng hoặc collection trung tâm để lưu record cấp document:

- doc_id

- source_system

- source_uri

- source_revision

- file_name

- file_path

- parent_folder

- timestamps

- ingest status.

Legal_RAG_Metadata_Onedrive_End…

Đây là “sổ cái” vận hành chính, nên làm sớm.

C. Parsing / OCR / normalization

Làm parser đọc PDF/DOCX, trích text, chia page, đánh dấu chất lượng parse:

- parse_quality

- page map

- section hints nếu có.

Legal_RAG_Metadata_Onedrive_End…

PoC chưa cần OCR hoàn hảo, nhưng phải có cờ chất lượng để review queue xử lý.

D. Metadata inference

Viết rule engine + classifier đơn giản để suy ra:

- client_id

- matter_id

- document_type

- language

- practice_area nếu làm được

- pii_level

- contains_privileged.

Legal_RAG_Metadata_Onedrive_End…

Bản đầu nên ưu tiên rule-based từ path/file name trước, AI enrichment để bổ sung sau.

E. ACL / policy resolver

Map quyền OneDrive/Graph thành:

- acl_groups

- acl_users

- access_scope

- confidentiality_level

- retention_status

- deleted.

Legal_RAG_Metadata_Onedrive_End…

PoC có thể đơn giản, nhưng đây là phần không được bỏ qua.

F. Chunking + embedding + vector DB

Tạo pipeline:

- chunk text

- sinh chunk_id, chunk_index, page_start, page_end

- content_hash

- embedding_model, embedding_version

- ghi vào vector DB.

Legal_RAG_Metadata_Onedrive_End…

G. Retrieval + prompt builder + citation

Khi user hỏi:

- lấy identity/quyền

- pre-filter theo ACL/deleted/retention

- semantic search

- rerank

- build prompt

- trả lời kèm citation / source_uri / page.

Legal_RAG_Metadata_Onedrive_End…

Đây là demo quan trọng nhất của PoC.

3. Thiết kế MVP data model trước khi code

Bạn nên chốt ngay 3 bảng hoặc 3 nhóm dữ liệu sau.

Document Registry

Lưu record cấp document:

- doc_id

- source_system

- source_uri

- source_revision

- file_name

- file_path

- parent_folder

- source_mime_type

- created_at

- updated_at

- client_id

- matter_id

- document_type

- language

- confidentiality_level

- access_scope

- acl_groups

- acl_users

- pii_level

- contains_privileged

- retention_status

- deleted

- ingest_status.

Legal_RAG_Metadata_Onedrive_End…

Processing / Ops Store

Lưu:

- parse_quality

- content_hash

- embedding_version

- index_version

- reindex_required

- lỗi ingest / parse / policy.

Legal_RAG_Metadata_Onedrive_End…

Vector DB metadata

Giữ phần tối thiểu:

- doc_id

- chunk_id

- chunk_index

- page_start

- page_end

- section_path

- content_hash

- parse_quality

- embedding_model

- embedding_version

- index_name

- index_version

- các field filter như client_id, matter_id, document_type, acl_groups, deleted, retention_status, updated_at.

Legal_RAG_Metadata_Onedrive_End…

4. Ưu tiên làm ingest pipeline trước chat app

Sai lầm hay gặp là làm UI chat trước. Từ tài liệu này, phần quan trọng hơn là chứng minh được:

- ingest được file từ OneDrive

- detect thay đổi bằng source_revision

- parse được text

- sinh metadata

- ghi vào vector index

- query ra đúng chunk có citation.

Legal_RAG_Metadata_Onedrive_End…

Thứ tự dựng hợp lý:

- Crawl file từ OneDrive

- Ghi registry

- Parse file

- Infer metadata

- Resolve ACL

- Chunk + embed

- Upsert vector DB

- Query API

- Chat UI sau cùng

5. Rule engine nên làm rất cụ thể

Trong file bạn đã có ví dụ rule inference rất tốt. Hãy chuyển luôn thành config thay vì hardcode. Ví dụ:

- path /ACME/Contracts/... → client_id=CLI-ACME, document_type=contract

- filename contract_acme_2024.pdf → document_type=contract

- path /MAT-ACME-010/... → regex suy ra matter_id

- content chứa clause / recital / term → score cho document_type=contract.

Legal_RAG_Metadata_Onedrive_End…

Cách làm đúng là:

- rule config file

- confidence score

- fallback sang AI classifier

- confidence thấp thì đẩy review queue

6. Review queue phải có ngay từ bản đầu

Tài liệu nói rất đúng: PoC không nên cố auto-classify 100%.

Legal_RAG_Metadata_Onedrive_End…

Bạn nên tạo queue cho các case:

- không suy ra được client_id hoặc matter_id

- document_type confidence thấp

- parse_quality = ocr_low hoặc scan khó đọc

- PII cao hoặc contains_privileged nhưng policy chưa rõ

- ACL không map an toàn.

Legal_RAG_Metadata_Onedrive_End…

Đây là thứ giúp PoC chạy được ngoài đời.

7. Định nghĩa API nội bộ sớm

Nên chốt 4 API chính:

Ingest API

Nhận file event hoặc poll result từ connector rồi xử lý ingest.

Reindex API

Chạy lại theo doc_id khi:

- source_revision đổi

- embedding_version đổi

- index_version đổi.

Legal_RAG_Metadata_Onedrive_End…

Search / Retrieve API

Input:

- query

- user/group context

Output:

- top chunks

- scores

- source info

- pages

Ask API

Input:

- câu hỏi

- user context

Output:

- answer

- citations gồm source_uri, page, có thể thêm doc_id/chunk_id

8. Test plan nên bám đúng các luồng trong tài liệu

Tài liệu đã mô tả 4 luồng vận hành quan trọng:

- ingest

- query/retrieval

- update/reindex

- delete/lifecycle.

Legal_RAG_Metadata_Onedrive_End…

Hãy viết test case cho từng luồng:

Ingest

- file mới vào OneDrive có vào registry không

- parse được không

- metadata có sinh đúng không

- vector DB có đúng số chunk không

Query

- user có quyền thấy được document

- user không có quyền thì không retrieve được

- answer trả đúng citation/page

Update / reindex

- eTag đổi thì có đánh dấu reindex_required không

- update nội dung thì có parse + embed lại không

- đổi embedding version thì có re-embed không.

Legal_RAG_Metadata_Onedrive_End…

Delete / lifecycle

- file xóa ở OneDrive thì deleted=true

- purged thì remove vật lý khỏi index

- archived thì giảm ưu tiên.

Legal_RAG_Metadata_Onedrive_End…

9. KPI cho PoC

Để biết hệ thống “đã build được chưa”, bạn cần chốt KPI. Gợi ý bộ tối thiểu:

- tỷ lệ ingest thành công

- tỷ lệ parse thành công

- tỷ lệ infer đúng document_type

- tỷ lệ infer đúng client_id / matter_id

- recall@k của retrieval

- tỷ lệ câu trả lời có citation hợp lệ

- tỷ lệ leak do ACL = 0

- thời gian delta reindex khi file thay đổi.

Các KPI này đều bám trực tiếp vào kiến trúc và metadata bạn đã thiết kế.

Legal_RAG_Metadata_Onedrive_End…

10. Roadmap 4 phase

Mình khuyên đi theo 4 phase thay vì làm tất cả một lúc.

Phase 1 — Foundation

- OneDrive connector

- Document Registry

- PDF/DOCX parser

- chunking

- vector DB

- retrieval cơ bản

- citation theo source_uri + page

Phase 2 — Metadata & security

- rule-based inference

- AI enrichment

- ACL resolver

- deleted / retention filter

- review queue

Phase 3 — Operations

- delta sync theo source_revision

- reindex flow

- monitoring / audit

- failure handling

- dashboard ingest

Phase 4 — Production hardening

- OCR mạnh hơn

- privileged / PII guardrails tốt hơn

- section-aware rerank

- compliance rules nâng cao

- feedback loop cho classifier.

Legal_RAG_Metadata_Onedrive_End…

11. Việc nên làm ngay tuần đầu

Nếu bắt đầu ngay từ hôm nay, mình sẽ làm theo checklist này:

- Chốt schema v1 cho Document Registry

- Chốt schema metadata v1 cho Vector DB

- Viết connector lấy file metadata từ Graph API

- Làm parser PDF/DOCX

- Sinh doc_id, source_uri, source_revision

- Viết chunker có page_start/page_end

- Đẩy vào vector DB

- Viết query API có filter acl_groups, deleted, retention_status

- Trả answer kèm citation

- Thêm review queue cho low-confidence docs

Đó là đường ngắn nhất từ tài liệu sang hệ thống chạy được.

Kết luận

Tài liệu này đã đủ để bắt đầu build. Việc tiếp theo là chuyển nó thành:

- data model

- pipeline ingest

- retrieval pipeline

- security filter

- review/reindex workflow.

Legal_RAG_Metadata_Onedrive_End…

Nếu chọn một thứ quan trọng nhất để làm trước, mình chọn:

Document Registry + Ingest Pipeline + Retrieval có citation

1. Mục tiêu giai đoạn đầu

Build một PoC RAG pháp lý chạy end-to-end có thể:

- ingest file từ OneDrive

- parse nội dung

- suy luận metadata cơ bản

- index vector

- query semantic search

- trả lời kèm citation + source_uri + page.

Legal_RAG_Metadata_Onedrive_End…

Không làm ngay:

- compliance phức tạp

- policy engine nặng

- classifier quá sâu

- OCR production grade

2. Roadmap tổng thể

Phase 1 — Foundation (2–3 tuần)

Mục tiêu: ingest + index + retrieve chạy được

Deliverables:

1️⃣ Document Registry
2️⃣ OneDrive connector
3️⃣ File parser
4️⃣ Chunking
5️⃣ Embedding
6️⃣ Vector DB
7️⃣ Retrieval API

Sau phase này hệ thống có thể:

upload file → query → trả chunk + citation

Phase 2 — Metadata & Security

Mục tiêu: metadata và quyền truy cập

Deliverables:

- metadata inference

- ACL resolver

- filter theo quyền

- document lifecycle

Sau phase này hệ thống có thể:

user A thấy document A
user B không thấy

Phase 3 — Operations

Mục tiêu: hệ thống vận hành ổn định

Deliverables:

- delta sync

- reindex flow

- monitoring

- review queue

- audit log

Phase 4 — Production Hardening

Mục tiêu: production-grade

Deliverables:

- advanced reranking

- guardrails

- compliance policies

- PII protection

- feedback loop

3. Chi tiết từng phase

Phase 1 — Foundation

1️⃣ Thiết kế Document Registry

Deliverables

- schema registry

- lifecycle state machine

- upsert logic

- API registry

Registry sẽ lưu record document và theo dõi trạng thái ingest/index.

Legal_RAG_Metadata_Onedrive_End…

Output:

Document Registry Service

2️⃣ OneDrive Connector

Mục tiêu

lấy metadata file từ Graph API

Data cần:

file_name
file_path
webUrl
mimeType
created
modified
permissions
eTag

Connector sẽ tạo record trong registry.

Flow

OneDrive → Graph API → Connector → Document Registry

Legal_RAG_Metadata_Onedrive_End…

3️⃣ Parser / Content Extraction

Mục tiêu

extract text từ:

PDF
DOCX
MSG
XLSX

Output:

raw_text
page_map
parse_quality

Parser nằm giữa ingest pipeline.

Legal_RAG_Metadata_Onedrive_End…

4️⃣ Chunking Engine

Mục tiêu

chia document thành chunk để embedding.

Output metadata

chunk_id
chunk_index
page_start
page_end
content_hash

Legal_RAG_Metadata_Onedrive_End…

5️⃣ Embedding Service

Input

chunk text

Output

vector embedding
embedding_model
embedding_version

Legal_RAG_Metadata_Onedrive_End…

6️⃣ Vector Database

Lưu:

chunk_text
embedding
metadata

Metadata cần:

doc_id
chunk_id
page_start
page_end
document_type
acl_groups
deleted
retention_status

Legal_RAG_Metadata_Onedrive_End…

7️⃣ Retrieval API

API nhận query

Flow

query
→ filter ACL
→ semantic search
→ return top chunks

Output:

chunk_text
source_uri
page

Legal_RAG_Metadata_Onedrive_End…

Phase 2 — Metadata & Security

1️⃣ Metadata Inference Engine

Suy luận metadata từ:

- folder path

- file name

- content classifier

Ví dụ:

/ACME/Contracts
→ client_id = ACME
→ document_type = contract

Legal_RAG_Metadata_Onedrive_End…

2️⃣ ACL Resolver

Map permission từ OneDrive sang

acl_groups
acl_users
access_scope
confidentiality_level

Legal_RAG_Metadata_Onedrive_End…

3️⃣ Security Filter

Trước retrieval phải filter:

acl_groups
deleted=false
retention_status!=purged

Legal_RAG_Metadata_Onedrive_End…

Phase 3 — Operations

1️⃣ Delta Sync

Detect file change qua

source_revision (eTag)

Nếu đổi:

reindex_required=true

Legal_RAG_Metadata_Onedrive_End…

2️⃣ Reindex Pipeline

Trigger khi:

- file update

- embedding model đổi

- index schema đổi

Legal_RAG_Metadata_Onedrive_End…

3️⃣ Review Queue

Document cần review nếu:

- metadata confidence thấp

- OCR kém

- PII cao

- ACL unclear

Legal_RAG_Metadata_Onedrive_End…

4️⃣ Audit & Monitoring

Log:

query
retrieved sources
LLM response
policy applied

Legal_RAG_Metadata_Onedrive_End…

Phase 4 — Production Hardening

1️⃣ Guardrails

Mask dữ liệu nếu:

redaction_required = true

Legal_RAG_Metadata_Onedrive_End…

2️⃣ Reranking

Ranking theo:

recency
parse_quality
section relevance
document_type

Legal_RAG_Metadata_Onedrive_End…

3️⃣ Compliance

Thêm policy:

ethical_wall
legal_hold
regulatory_tags

Legal_RAG_Metadata_Onedrive_End…

4. Kiến trúc service nên build

Sau khi xong roadmap, hệ thống sẽ có các service:

onedrive-connector
document-registry
parser-service
metadata-inference
acl-resolver
chunking-service
embedding-service
vector-index
retrieval-api
chat-api
audit-service

5. Thứ tự làm thực tế nhất

Nếu bắt đầu ngay hôm nay:

Week 1

1️⃣ thiết kế Document Registry
2️⃣ viết connector
3️⃣ ingest metadata

Week 2

4️⃣ parser
5️⃣ chunking
6️⃣ embedding

Week 3

7️⃣ vector DB
8️⃣ retrieval API

Week 4

9️⃣ metadata inference
10️⃣ ACL filter

6. KPI cho PoC

Hệ thống đạt PoC khi:

- ingest file thành công

- query trả chunk đúng

- citation đúng source

- ACL filter đúng

- delta sync hoạt động

7. Checklist trước khi code

Trước khi dev nên chốt:

1️⃣ schema Document Registry
2️⃣ schema Vector DB metadata
3️⃣ metadata inference rules
4️⃣ ACL mapping rule
5️⃣ chunking strategy
6️⃣ embedding model
7️⃣ vector DB chọn gì
8️⃣ API contract